AI抗性挑战

完成报告

—— 质量门禁全部通过后提交 ——

团队信息

| 团队编号 | 7 |
| --- | --- |
| 项目名称 | MetaWeave元织 |
| 团队成员 | 邵瑞熙,徐光修,陈宇豪,魏赞琪 |
| 提交日期 | 2026年7月15日 |
| 挑战项目 | CH1(性能优化)和CH2(安全加固) |

1. 挑战选择

1.1 可选挑战项（5选1-2）

以下是五项AI抗性挑战，请在选择的挑战名称后面的方框中打勾。可选1-2个，每个加2-3分，上限6分。

| 编号 | 挑战名称 | 达标标准 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 性能优化 | 关键API压测到<200ms | ✅ |
| CH2 | 安全加固 | OWASP自检并修改3个漏洞 | ✅ |
| CH3 | 可访问性 | WCAG AA 0 error |  |
| CH4 | 异常增强 | 覆盖85%+异常路径 |  |
| CH5 | 架构重构 | 圈复杂度降50% |  |

1.2 选择原因

选择CH1(性能优化)和CH2(安全加固)作为本次挑战项目。

- 性能优化：项目已进入集成测试阶段，AgentCore的多轮对话、知识库检索、工具调用等核心链路的响应速度直接影响用户体验。当前关键API(健康检查/工具列表/会话管理)响应时间虽在门禁以内，但Agent推理和知识库检索链路的端到端延迟仍需优化。

- 安全加固：项目涉及用户数据存储、知识库文件管理、工具注册表动态调用等多个安全敏感领域。前期开发中以功能优先，安全性主要通过输入过滤和模型自身的护栏机制保障，缺少系统性的安全加固, 因此需要补充OWASP Top 10自检、敏感信息泄露防护和输入校验加固。

2. 基线数据（挑战前）。

2.1 指标记录

| 指标名称 | 挑战前数值 | 测量方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键API平均响应时间 | 182ms(首页) /61ms(health)/14ms(tools) | DevTools Network 面板看耗时 | curl连续3次取平均值 |
| Agent端到端响应 | ~3.2s(首次)/~1.8s(后续) | 用 curl -N http://127.0.0.1:8002/agent/stream?prompt=你好, 计时从请求发出到收到第一个完整 SSE data chunk 的时间，首次包含 LLM 冷启动，后续是缓存命中后的速度 | 含LLM调用时间 |
| OWASP安全漏洞数 | 10个（bandit扫描9个中危：ElementTree XML解析×7 + 绑定0.0.0.0 + HuggingFace下载未锁定版本；人工发现路径遍历×1） | bandit -r . 扫描 Python代码中的安全风险（路径遍历、注入、硬编码密码等），再跑 safety check扫描依赖库已知 CVE，两项结果合计计数 | 需要全面扫描 |
| 敏感信息泄露检测 | - 日志输出中未脱敏的 API Key (1处) - .env 含测试用占位密钥 (1处) | 全局 grep 检查代码和配置中有无api_key、token、password、secret等字段的硬编码值，以及日志输出语句中是否可能打印敏感字段值 | 需检查配置文件和日志 |

2.2 问题描述

挑战前存在的主要问题：

(1) 核心API响应时间虽达标(<500ms), 但Agent端到端调用链路(含LLM推理)首次响应约3.2s, 用户体验不够流畅；

(2) 安全方面未做过系统性扫描, 代码中存在将文件路径直接拼接到接口URL的情况(路径遍历风险)；

(3) 日志中可能包含敏感信息(如API Key), 但未做脱敏处理；

(4) 配置文件(.env)中的密钥管理不规范, 存在硬编码风险。

3. 实施过程

3.1 做了什么

按时间顺序列出具体做了什么。每个步骤写清楚做了什么、用了什么工具/方法。

| 步骤 | 具体操作 | 工具/方法 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API响应优化 | 在FastAPI层添加Response缓存装饰器；Agent工具调用结果加入内存缓存(TTL=30s)；静态资源启用gzip压缩 | 2026-07-13 |
| 2 | Agent端到端延迟优化 | 首次LLM调用增加pre-warmup机制(服务启动时预建连接)；实现对计划模式的流式结果逐步返回；优化LangGraph图中的消息传递减少序列化开销 | 2026-07-13~14 |
| 3 | OWASP安全扫描 | 使用bandit和safety工具扫描Python依赖和代码；手动检测SQL注入、XSS、CSRF风险点；修复路径遍历漏洞(对用户输入的文件路径做归一化和边界检查) | 2026-07-14 |
| 4 | 敏感信息防护 | 日志过滤: 使用filter_patterns对API Key、Token、密码字段做***替换；配置文件强制.env加载, 禁止将密钥硬编码到源码；环境变量增加有效性校验 | 2026-07-14 |
| 5 | 压力测试与验证 | 使用locust对核心API做100并发压测；确认优化后API响应时间在负载下仍<200ms；验证安全修复未引入回归 | 2026-07-15 |

3.2 遇到的困难及解决方式

列出实施过程中遇到的困难。重点写AI工具做不了或做错的部分，你们是怎么解决的。这是本报告最重要的部分。

| 编号 | 困难描述 | AI能不能解决 | 你们的解决方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Agent端到端测试中发现无论如何修改代码，LLM调用次数总是2~3次，回答极其缓慢，命中率低 | 不能, 需要人工设计架构 | 使用三图自动切换架构，分为simple（快速回答）、react（工具调用）、plan（复杂规划）三个模式，并配置auto模式, 由planner入口节点根据问题复杂度自动选择思考模式，极大优化了模型输出速度 |
| D2 | 入口审核节点的第一层（屏蔽词库）存在误杀，正常词语因触及关键词被系统屏蔽,比如词库里面有”忽略”,然而Agent联网搜索得到的内容有时会有”忽略”,此时Agent思考会直接中断. | 能辅助分析，但需要人工判定 | 做语料测试收集误杀案例，人工逐条判定什么是合规的什么是违规的，据此调节意图审核的系统提示词和第一层敏感词库的白名单/黑名单规则 |
| D3 | 并发性不好，系统没有针对向量库的并发处理，单用户单知识库没问题，一旦用户同时打开两个知识库则查询互相阻塞 | 能，但需明确架构方案 | 引入向量库连接池 + 知识库级别隔离的并发查询队列，为每个知识库创建独立的 embedding session实例，使用线程池处理并发请求，避免单库查询阻塞其他知识库 |

4. 结果数据（挑战后）

4.1 前后对比

将挑战前后的指标并排列出，让改善幅度一目了然。

| 指标名称 | 挑战前 | 挑战后 | 改善幅度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康检查API(ms) | 61 | 2 | ↓96.7% | 是 |
| 工具列表API(ms) | 14 | 8 | ↓42.9% | 是 |
| Agent端到端首次响应(s) | 3.2 | 1.5 | ↓53.1% | 是 |
| 安全漏洞数 | 10（1高危+9中危） | 0(已知) | 修复路径遍历+XML改用defusedxml+绑定限制+HuggingFace锁定版本 | 是 |

4.2 未达标分析（如果有）

全部指标均已达成目标，无未达标项。

API响应时间在压测环境下仍低于200ms阈值，Agent端到端首次响应从3.2s优化至1.5s(含LLM推理)，安全漏洞均已修复且在回归测试中验证通过。

5. 证据材料清单

列出支持你们结果的证据。可以是截图、报告、代码提交记录、测试输出等。截图请同时提交到群文件或附在报告后。

| 编号 | 证据类型 | 说明 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 性能压测结果 | requests并发压测代码和报告 | tests/requests_test.py docs/assets/requests并发报告.png |
| E2 | OWASP安全扫描报告 | bandit + safety扫描结果 | docs/assets/security_scan.html |
| E3 | API响应时间截图 | DevTools Network面板截图 | docs/assets/性能1.png, docs/assets/性能2.png |
| E4 | 安全修复代码变更 | 路径遍历修复和相关测试 | CHANGE_HISTORY.md |

6. 自我评估

6.1 完成度自评

| 评估项 | 自评分数（0-100） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 挑战完成度 | 95 | 性能优化目标全部达成, 安全漏洞全部修复并补充OWASP扫描 |
| 数据可信度(列出证据) | 90 | 压测结果和扫描报告均保存, 截图附在assets目录 |
| 满意度(提升了对AI的认知) | 88 | AI在链路分析和全局加固中的价值明显, 验证仍需人工确认,DeepSeekV4flash对于中型以上项目的编码能力极其低下,需要人工反复审核,这种垃圾甚至连端口port都能弄错 |

6.2 心得与收获

本次AI抗性挑战的核心收获：

- AI在"链路分析"方面的价值最大。寻找API瓶颈时, AI不是只看单个接口代码, 而是沿着请求链路(FastAPI→路由→Service→LLM调用)逐层分析耗时分布, 快速定位到LLM预连接缺失和缓存策略不当这两个核心问题。

- "全局安全加固"场景中, AI能跨文件追踪同一个漏洞模式的所有入口点。路径遍历修复不是改一个函数的事, 需要在上传、读取、配置三个入口统一处理, AI的全局搜索能力在这里节省了大量手动查找时间。

- 但AI在安全修复后不会自动考虑回归影响。必须明确告诉它"改了这个地方, 哪些测试可能会受影响", 或者自己运行测试来确认。安全代码更改的隐蔽影响(比如路径校验过于严格导致合法文件被拒)是AI较难自主发现的。

4. 本次挑战中, 性能优化和安全加固是完全不同的两类任务, AI在性能优化中的成功率明显更高——因为性能问题有明确的量化指标(快/慢可测量), 而安全问题需要判断"是否足够安全", AI在这类开放式判断中容易过度自信。

6.3 组员分工

| 姓名 | 在本挑战中的具体分工 |
| --- | --- |
| 邵瑞熙 | 负责 Agent 业务基础设施层的性能优化与安全加固。性能方面，主导三图自动切换架构（simple / react / plan + auto 模式），解决 LLM 调用次数 2~3 次导致的响应缓慢问题，将 Agent 端到端首次响应从 3.2s 优化至 1.5s；安全方面，修复意图审核节点的误杀问题，通过语料测试 + 敏感词白名单调整降低安全模块的误拦截率。 |
| 陈宇豪 | 前端 editor/ 模块的性能优化与安全加固适配。性能方面，优化编辑器在大文件场景下的加载速度和滚动流畅度，减少不必要的重渲染，确保编辑器启动时间 < 1s；安全方面，对编辑器内粘贴内容做 XSS 过滤，防止通过富文本粘贴注入恶意脚本，并配合后端做文件路径校验的前端预处理。 |
| 徐光修 | 负责后端基础设施层的性能优化与安全加固。性能方面，针对文件树和搜索框的响应速度做缓存优化，文件树目录读取加入内存缓存（TTL 30s），搜索框输入防抖 + 结果缓存，降低重复查询的数据库压力；安全方面，修复知识图谱接口中的路径遍历漏洞，对用户输入的文件路径做归一化和边界检查，防止跨目录访问。 |
| 魏赞琪 | 负责测试与 API 对接验证。编写性能对比测试脚本，使用 ab 对核心 API 做压测并生成对比数据；编写安全扫描脚本（bandit + safety）并输出报告；针对路径遍历修复、敏感信息过滤等安全变更编写回归测试用例，验证修复未引入功能倒退；配合前端对接确认 API 响应时间在压测下仍低于 200ms 阈值。 |